## Slide 1
주차 | 계획 | 달성율(%)
1 | 1주차 - 리소스 확보 / 맵 구현(1) / 캐릭터 이동 구현 | 100
2 | 2주차 - 건물 / 구조물 구현 | 100
3 | 3주차 - 아군 유닛 구현 / 오브젝트간 상호작용 구현(1) | 100
4 | 4주차 - 적군 유닛 구현 / 오브젝트간 상호작용 구현(2) | 80
5 | 5주차 - 낮 / 밤에 따른 유닛 행동 구현 | 95
6 | 6주차 - 맵 구현(2) / 레벨 디자인 + 2주차 내용 보완(건물 /구조물 구현) | 90
7 | 7주차 - 수치 조정 / 부족한 부분 보완 + UI / 밤 - 낮 변환 구현 (사운드를 구현하지 못함) | 70
8 | 8주차 - 최종 수정 및 릴리즈 | 100

## Slide 2
주차 | 커밋 횟수 | 
1(week of Oct 13) | 5 | 
2(week of Oct 20) | 9 | 
3(week of Oct 27) | 11 | 
4(week of Nov 3) | 12 | 
5(week of Nov 10) | 6 | 
6(week of Nov 17) | 20 | 
7(week of Nov 24) | 20 | 
8(week of ) | 15 |